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EDITAL DE CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA PARA CONDUÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO DE PINUS

 IFPR/CONCESSÃO/001/2016

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA: ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, DAS QUANTIDADES, PREÇOS MÍNIMOS E MÁXIMOS, PERCENTUAIS, VALORES E PRAZOS DE EXECUÇÃO.

1. O objeto deste edital é a CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA PARA A MANUTENÇÃO/CONDUÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO DE PINUS em áreas do INSTITUTO, com 1.085,17 hectares de efetivo plantio, nas localidades Herval do Xaxin, Ribeirão das Areias e Areia Branca, Distrito de Abapã, Município de Castro – PR, cujas especificações técnicas e demais condições encontram-se neste e nos Anexos IV - Contrato e XI – Condições Técnicas.

2. O INSTITUTO é o proprietário e legítimo possuidor dos imóveis rurais dos projetos de reflorestamento que formarão a parceria.

3. Em cada projeto de reflorestamento que compõe o objeto deste edital caberá ao INSTITUTO a condição de ADMINISTRADOR, e ao PARCEIRO EXECUTOR a condição de EXECUTOR.

4. Caberá ao ADMINISTRADOR, administrar a execução do empreendimento florestal implantado.

5. A área bruta dos projetos é de 2.772,83 hectares e de efetivo plantio de 1.085,17 hectares.
6. O prazo para o corte raso da floresta é entre 20 e 22 anos a contar do plantio. O primeiro desbaste será a partir do 10° ano e o segundo desbaste a partir do 15° ano. Esses prazos são estimados e podem variar conforme comum acordo entre as partes contratadas e o desenvolvimento da floresta.

7.  A participação do PARCEIRO EXECUTOR no projeto florestal se dará da seguinte forma: 

Áreas já implantadas: A participação do PARCEIRO EXECUTOR como sócio participante no Projeto Florestal se dará através da execução das operações determinadas pelo INSTITUTO na continuidade da execução do projeto conforme cronograma constante do Anexo IV - Contrato, às suas expensas até o final do corte raso, abrangendo manutenções, podas, abertura de estradas, aceiros, entre outros procedimentos. 

Após a aplicação pelo PARCEIRO EXECUTOR dos recursos necessários (previstos ou não no cronograma constante do Anexo IV - Contrato), o seu percentual de participação no empreendimento corresponderá ao percentual de recursos aplicados sobre o montante de investimentos totais aplicados no projeto, e o percentual restante corresponderá à participação do ADMINISTRADOR como Sócio, através do investimento capitalizado pelas operações realizadas previamente para implantação e manutenção dos projetos de reflorestamento e pela sua administração, abrangendo a coordenação e fiscalização da execução do empreendimento, até o final do corte raso.

Para o caso de eventuais acréscimos ou reduções de operações realizadas pelo PARCEIRO EXECUTOR, restarão alteradas as respectivas participações dos sócios mediante recálculos. A critério do INSTITUTO, o serviço não executado pelo PARCEIRO EXECUTOR poderá ser pago em pecúnia ao INSTITUTO com base no preço a ser cotado na ocasião do respectivo pagamento, mantendo-se o percentual de participação da parceria. 
Os recursos investidos pelo PARCEIRO EXECUTOR e pelo ADMINISTRADOR deverão ser capitalizados dentro das mesmas bases, inclusive sendo acrescidas ou reduzidas as operações realizadas, tomando como base para cálculo o custo previsto para cada operação por ocasião da apresentação da proposta e não o da época de realização da referida operação.

A floresta de pinus em pé será distribuída a cada parceiro de acordo com o percentual efetivamente investido de cada participante, através de sorteio de cada talhão dos respectivos projetos em cada fase de colheita, tendo como base o cronograma constante do Anexo IV - Contrato.

8. Critério para formulação de proposta para participação da sociedade:

A participação do INSTITUTO como ADMINISTRADOR será de 50% pelos investimentos realizados previamente no projeto e pela continuidade da administração do projeto, e a participação do PARCEIRO Executor será de 50% do total do projeto, conforme planilha de custos elaborada pelo ADMINISTRADOR.

O custo total do projeto encontra-se planilhado a seguir neste Anexo. O valor mínimo a ser oferecido pelo PARCEIRO EXECUTOR será de R$ 4.669.489,51 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), sendo que o valor oferecido superior ao mínimo estabelecido será considerado como ágio, portanto, não alterará o percentual fixado de participação do PARCEIRO EXECUTOR. O valor do eventual ágio será dividido pelo número de parcelas estabelecido para o ressarcimento dos custos já executados pelo INSTITUTO, os quais compõem a formação da participação do PARCEIRO EXECUTOR, conforme descrito no Anexo IV – Contrato.

Na assinatura do contrato o PARCEIRO EXECUTOR deverá efetuar como entrada o pagamento no valor mínimo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o saldo em até 12 (doze) parcelas mensais, conforme descrito no Anexo IV.

A proposta deverá levar em consideração a necessidade de operações por projeto e por talhões, para tal deverá também considerar:

· Custos para adequação de estruturas

· Custos de manutenção 

· Custos de podas

· Custos de conservação de estradas e aceiros

· Que toda a execução deverá ser feita com pessoal próprio e não terceirizado

· Custos de adequações às normas regulamentadoras do MTPS

· Custos de transporte e alimentação do pessoal e eventuamente de alojamentos;

· Custos de ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletiva, etc;

· Que os custos de estradas, nas etapas de colheita ficarão por conta do comprador da madeira (caso seja o parceiro, tais custos não influenciarão nos percentuais);

· Que será ressarcido também ao ADMINISTRADOR, valores referentes ao arrendamento da terra, pelo período de duração do ciclo florestal, ou seja desde o plantio até a entrega após a realização do corte raso, cujos valores de referência serão os abaixo indicados:

Caberá ao PARCEIRO EXECUTOR o pagamento de 20% sobre o valor estimado da receita bruta de venda da floresta em pé, da parte que lhe couber, pelo percentual de sua participação, a título de remuneração pelo uso da terra. 

O pagamento será anual, dividido em 16 parcelas, com pagamento todo dia 10 de janeiro do ano seguinte ao da competência, já atualizado.
O valor da projeção da receita bruta da produção final do reflorestamento, objeto desta licitação, foi calculado pelo SISPINUS, constante do item 11.5 deste anexo  e aplicados os preços praticados atualmente pelo INSTITUTO, constantes do item 11.5 deste anexo. 

O valor anual do arrendamento será atualizado monetariamente pela variação acumulada positiva anual do IGPM, a partir da data da assinatura do contrato. A cada três anos, o valor do arrendamento será readequado com base na variação dos preços divulgados pela SEAB/DERAL no mesmo período, para o preço da Madeira de Pinus em Pé fornecido na região de Ponta Grossa, tomando-se como parâmetro a média dos preços unitários das classes de bitolas de 8 a18cm, de 18 a 25cm, de 25 a 35cm e acima de 35cm no período. A tabela base inicial do DERAL consta do Anexo 12, datado de outubro/2015.

Na falta da divulgação dos preços pela SEAB/DERAL, o valor do arrendamento será readequado utilizando-se, em comum acordo, outra fonte que indique a variação dos referidos preços unitários.

· Ao final da segunda poda da floresta de cada projeto e antes do primeiro desbaste, serão realizados os ajustes dos percentuais de participação de cada parceiro, com base no gasto efetivo realizado por cada um, tomando como base para cálculo o custo previsto para cada operação por ocasião da apresentação da proposta e não o da época de realização da referida operação.
· Caso no decorrer do projeto sejam apresentadas novas tecnologias e/ou operações certificadas por entidades de pesquisa e extensão que não estejam previstas no edital, as mesmas poderão ser adotadas, desde que em comum acordos entre os parceiros e seu impacto financeiro calculado em conjunto, tendo como base os preços de mercado apurados à época.

· Para efeito de calculo inicial, a receita bruta estipulada para o Projeto é de R$ 19.520.982,07 (dezenove milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e oitenta e dois reais e sete centavos), conforme planilha de cálculo constante no item 11.5 deste anexo.
· Que da condução e qualidade das operações florestais realizadas pelo PARCEIRO EXECUTOR, é que será auferido a maximização, tanto em quantidade como em qualidade de produto e por conseguinte de resultados.

· Que poderá o PARCEIRO EXECUTOR utilizar-se de benfeitorias existentes, como moradias, locais para refeição, cercas, instalações hidráulicas, instalações elétricas, etc, porém deverá fazer sua conservação durante o perído do ciclo florestal. Para tal, deverá ser feita solicitação formal e com antecedência para análise e aditamento da concessão para uso da benfeitoria.

· Demais considerações feitas nos Anexos IV – Contrato e XI – Condições Técnicas.

9. GARANTIA
O PARCEIRO EXECUTOR está dispensado de apresentar garantir de execução do empreendimento, conforme disposto no item 8 do Edital.

10. Composição do lote único
Localização

Localidade de HERVAL DO XAXIN – RIBEIRÃO DAS AREIAS E ÁGUA BRANCA

Distrito de ABAPÃ

Município de CASTRO – PR.

Projetos – Quadro Geral

	Projeto
	Área Total(ha)
	Área Plantada (ha)

	RIBEIRÃOZINHO
	167,77
	138,25

	RIBIERÃO DAS AREIAS 1
	184,14
	73,30

	RIBIERÃO DAS AREIAS 2 
	235,54
	115,25

	RIBIERÃO DAS AREIAS 3 
	331,66
	147,05

	RIBIERÃO DAS AREIAS 4
	286,69
	178,84

	HERVAL 4
	245,58
	120,94

	HERVAL 5
	726,51
	84,58

	HERVAL 6
	409,15
	135,08

	ÁGUA BRANCA
	185,79
	91,88

	Total
	2772,83
	1085,17


Situação Atual – Por Projeto
	
	PROJETO RIBEIRÃOZINHO
	
	
	
	
	
	
	

	MUNICÍPIO
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	41,14
	2004
	taeda
	12
	41,14
	41,14
	41,14
	41,14
	41,14

	CASTRO
	2
	33,92
	2004
	taeda
	12
	33,92
	33,92
	33,92
	33,92
	33,92

	CASTRO
	3
	23,82
	2004
	taeda
	12
	23,82
	23,82
	23,82
	23,82
	23,82

	CASTRO
	4
	19,74
	2004
	taeda
	12
	19,74
	19,74
	19,74
	19,74
	19,74

	CASTRO
	5
	12,14
	2008
	taeda
	8
	12,14
	12,14
	12,14
	12,14
	12,14

	CASTRO
	6
	7,49
	2008
	taeda
	8
	7,49
	7,49
	7,49
	7,49
	7,49

	 
	 
	138,25
	 
	 
	 
	138,25
	138,25
	138,25
	138,25
	138,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO RIBEIRÃO DAS AREIAS 1
	
	
	
	
	
	

	MUNICÍPIO
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	21,59
	2006
	taeda
	10
	21,59
	21,59
	21,59
	21,59
	21,59

	CASTRO
	2
	22,59
	2005
	taeda
	11
	22,59
	22,59
	22,59
	22,59
	22,59

	CASTRO
	3
	10,82
	2006
	taeda
	10
	10,82
	10,82
	10,82
	10,82
	10,82

	CASTRO
	4
	18,3
	2006
	elliottii
	10
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3

	 
	 
	73,3
	 
	 
	 
	73,3
	73,3
	73,3
	73,3
	73,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO RIBEIRÃO DAS AREIAS 2
	
	
	
	
	
	

	MUNICÍPIO
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	41,29
	2005
	taeda
	11
	41,29
	41,29
	41,29
	41,29
	41,29

	CASTRO
	2
	17,26
	2005
	taeda
	11
	17,26
	17,26
	17,26
	17,26
	17,26

	CASTRO
	3
	28,89
	2005
	taeda
	11
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89

	CASTRO
	4
	27,81
	2005
	taeda
	11
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81

	 
	 
	115,25
	 
	 
	 
	115,25
	115,25
	115,25
	115,25
	115,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO RIBEIRÃO DAS AREIAS 3
	
	
	
	
	
	

	MUNICÍPIO
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	32,72
	2006
	taeda
	12
	32,72
	32,72
	32,72
	32,72
	32,72

	CASTRO
	2
	24,58
	2006
	taeda
	12
	24,58
	24,58
	24,58
	24,58
	24,58

	CASTRO
	3
	20,58
	2006
	taeda
	12
	20,58
	20,58
	20,58
	20,58
	20,58

	CASTRO
	4
	22,75
	2006
	taeda
	12
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75

	CASTRO
	5
	13,11
	2006
	taeda
	12
	13,11
	13,11
	13,11
	13,11
	13,11

	CASTRO
	6
	33,31
	2006
	taeda
	12
	33,31
	33,31
	33,31
	33,31
	33,31

	
	 
	147,05
	 
	 
	 
	147,05
	147,05
	147,05
	147,05
	147,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO RIBEIRÃO DAS AREIAS 4
	
	
	
	
	
	

	MUNICÍPIO
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	19,06
	2006
	taeda
	12
	19,06
	19,06
	19,06
	19,06
	19,06

	CASTRO
	2
	34,77
	2006
	taeda
	12
	34,77
	34,77
	34,77
	34,77
	34,77

	CASTRO
	3
	30,64
	2006
	taeda
	12
	30,64
	30,64
	30,64
	30,64
	30,64

	CASTRO
	4
	20,52
	2006
	taeda
	12
	20,52
	20,52
	20,52
	20,52
	20,52

	CASTRO
	5
	31,9
	2006
	taeda
	12
	31,9
	31,9
	31,9
	31,9
	31,9

	CASTRO
	6
	32,44
	2006
	taeda
	12
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44

	CASTRO
	7
	9,51
	2007
	taeda
	13
	9,51
	9,51
	9,51
	9,51
	9,51

	 
	 
	178,84
	 
	 
	 
	178,84
	178,84
	178,84
	178,84
	178,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO HERVAL 4
	
	
	
	
	
	
	

	MUNICÍPIO
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	25,85
	2005
	taeda
	11
	25,85
	25,85
	25,85
	25,85
	25,85

	CASTRO
	2
	32,77
	2005
	taeda
	11
	32,77
	32,77
	32,77
	32,77
	32,77

	CASTRO
	3
	36,3
	2005
	taeda
	11
	36,3
	36,3
	36,3
	36,3
	36,3

	CASTRO
	4
	13,6
	2005
	taeda
	11
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6

	CASTRO
	4A
	12,42
	2005
	taeda
	11
	12,42
	12,42
	12,42
	12,42
	12,42

	 
	 
	120,94
	 
	 
	 
	120,94
	120,94
	120,94
	120,94
	120,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO HERVAL 5
	
	
	
	
	
	
	

	MUNICÍPIO
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	30,68
	2006
	taeda
	9
	30,68
	30,68
	30,68
	30,68
	30,68

	CASTRO
	2
	13,39
	2006
	taeda
	9
	13,39
	13,39
	13,39
	13,39
	13,39

	CASTRO
	3
	23,41
	2006
	taeda
	9
	23,41
	23,41
	23,41
	23,41
	23,41

	CASTRO
	4
	17,1
	2003
	elliottii
	12
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1

	 
	 
	84,58
	 
	 
	 
	84,58
	84,58
	84,58
	84,58
	84,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO HERVAL 6
	
	
	
	
	
	
	

	MUNICÍPIO
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	21,4
	2007
	taeda
	13
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4

	CASTRO
	2
	25,5
	2006
	taeda
	12
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5

	CASTRO
	3
	18,24
	2007
	taeda
	13
	18,24
	18,24
	18,24
	18,24
	18,24

	CASTRO
	4
	20,44
	2006
	taeda
	12
	20,44
	20,44
	20,44
	20,44
	20,44

	CASTRO
	5
	25,38
	2007
	taeda
	13
	25,38
	25,38
	25,38
	25,38
	25,38

	CASTRO
	6
	10,53
	2007
	taeda
	13
	10,53
	10,53
	10,53
	10,53
	10,53

	 
	7
	13,59
	2007
	taeda
	13
	13,59
	13,59
	13,59
	13,59
	13,59

	 
	 
	135,08
	 
	 
	 
	135,08
	135,08
	135,08
	135,08
	135,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO ÁGUA BRANCA
	
	
	
	
	
	
	

	MUNICÍPIO
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	8,37
	2006
	taeda
	10
	8,37
	8,37
	8,37
	8,37
	8,37

	CASTRO
	2
	14,43
	2006
	taeda
	10
	14,43
	14,43
	14,43
	14,43
	14,43

	CASTRO
	3
	20,8
	2006
	taeda
	10
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8

	CASTRO
	4
	27,85
	2006
	taeda
	10
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85

	CASTRO
	5
	20,43
	2006
	taeda
	10
	20,43
	20,43
	20,43
	20,43
	20,43

	 
	 
	91,88
	 
	 
	 
	91,88
	91,88
	91,88
	91,88
	91,88

	 
	 
	1085,17
	 
	 
	 
	1085,17
	1085,17
	1085,17
	1085,17
	1085,17


11. Memorial descritivo do projeto e cálculo de investimentos:

11.1. Caracterização da área do projeto:

· Localização

Os projetos objeto do presente edital estão localizados na região denominada Herval do Xaxin, Ribeirão das Areias e Água Branca no distrito de Abapã, município de Ponta Grossa – Pr.

· Proximidade

A região do Abapã está a aproximadamente 30 quilômetros da cidade de Castro e a 100 quilômetros de Curitiba usando a Estrada do Cerne

· Acesso

· Saindo de Castro pela estrada que dá acesso a Castrolanda percorre-se por voltas de 30 quilômetros, sempre através do asfalto, chega-se ao distrito de Abapã, percorre-se mais 1 quilômetro chega-se a localidade de Herval do Xaxin, toma-se uma estrada a direita e em 1500 metros chega-se a Sede do Instituto, a partir daí o quadro funcional do Instituto indica as áreas dos projetos e seus acessos.

· Condições de solo

Os solos da região são relativamente profundos de alta fertilidade

· Estradas

Até a localidade do Abapã, vindo de Castro a estrada tem cobertura de asfalto e após é estrada de terra, porém bem estruturada, dando passagem praticamente o ano todo. Com alguns aclives porém com trânsito praticável por julietas e carretas.

Os projetos estão a uma distancia média de aproximadamente 7 quilômetros do asfalto.

· Topografia/relevo

O relevo da região e em sua grande maioria de levemente ondulado a ondulado e em alguns locais apresenta-se mais acidentado.
11.2. Quadro Resumo: Operações Realizadas, a Realizar e Custos Unitários e Totais - ADMINISTRADOR.
	
	
	Custos Administrador - INSTITUTO

	
	
	Realizados/ a Realizar

	
	 
	Hectares
	Vr/ha.
	Valor

	
	Plantio/Replantio
	1.085,17 
	2.555,64 
	2.773.303,86 

	
	1° ano
	2.170,34 
	677,25 
	1.469.862,77 

	
	2ª°ano
	1.085,17 
	677,25 
	734.931,38 

	
	3° ano
	1.085,17 
	677,25 
	734.931,38 

	
	4ª°ano
	0,00 
	677,25 
	0,00 

	
	5ª°ano
	 
	0,00 
	0,00 

	
	Soma
	 
	 
	2.939.725,53 

	
	6° ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	7° ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	8° ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	Roçada Extra
	 
	0,00 
	0,00 

	
	Soma
	 
	 
	0,00 

	
	1ª poda
	0,00 
	 
	0,00 

	
	9° ano
	0,00 
	 
	0,00 

	
	2ª poda
	0,00 
	 
	0,00 

	
	10° ano
	0,00 
	 
	0,00 

	
	3ª poda
	0,00 
	 
	0,00 

	
	Poda única
	0,00 
	 
	0,00 

	1
	Soma Plantio/man/podas
	 
	 
	5.713.029,39 

	
	Infraestrutura e Equipamentos
	 
	 
	 

	
	0
	0
	0,00 

	
	Manutenção Estradas ha./ano
	R$34,34/ha/ano - 22 anos
	386.706,44 

	
	Prevenção Incêndios ha./ano
	R$20,55ha/ano - 22 anos
	231.415,88 

	
	1 Caminhoneta cabine simples4x4diesel
	R$ 93.000,00 unitário - aquis.2016
	0,00 

	
	1 SUV 4x4 diesel
	R$ 79.000,00 unitário = aquis 2016
	0,00 

	
	4 motos trail com mín 160cc
	R$ 10.700,00 unitário - aquis.2016
	0,00 

	
	Regulariz.fund.(georreferenciamento)
	R$ 85,00/há/6000ha  - 2013 a 2015
	0,00 

	
	Man.veícs (3anos)
	0
	0,00 

	
	Administração IFPR realizado/a realizar 
	R$41,29/há/ano
	985.746,74 

	2
	Soma Infraestrutura/Equipamentos
	 
	 
	1.603.869,06 

	
	
	
	
	 

	3
	Total (1 + 2)
	 
	 
	7.316.898,45 

	
	% participação
	 
	 
	78,35 

	4
	Custos a ressarcir pelo Parceiro Executor
	 
	 
	-2.647.408,94 

	5
	Total (3-4)
	 
	 
	4.669.489,51 

	
	% participação final
	 
	 
	50,00 


11.3. Quadro Resumo: Operações a Realizar e Custos Unitários e Totais - EXECUTORA.

	
	
	Custos Parceiro Executor

	
	
	a Realizar

	
	 
	Hectares
	Vr/ha.
	Valor

	
	Plantio/Replantio
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	1° ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	2ª°ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	3° ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	4ª°ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	5ª°ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	Soma
	 
	 
	0,00 

	
	6° ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	7° ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	8° ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	Roçada Extra
	500,00 
	677,25 
	338.625,00 

	
	Soma
	 
	 
	338.625,00 

	
	1ª poda
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	9° ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	2ª poda
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	10° ano
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	3ª poda
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	Poda ùnica
	1.085,17 
	702,81 
	762.668,33 

	1
	Soma Plantio/man/podas
	 
	 
	1.101.293,33 

	
	Infraestrutura e Equipamentos
	 
	 
	 

	
	0
	0
	0,00 

	
	Manutenção Estradas ha./ano
	R$34,34/ha/ano - 22 anos
	433.117,62 

	
	Prevenção Incêndios ha./ano
	R$20,55ha/ano - 22 anos
	259.189,62 

	
	1 Caminhoneta cabine simples4x4diesel
	R$ 93.000,00 unitário - aquis.2016
	93.000,00 

	
	1 SUV 4x4 diesel
	R$ 79.000,00 unitário = aquis 2016
	79.000,00 

	
	4 motos trail com mín 160cc
	R$ 10.700,00 unitário - aquis.2016
	42.800,00 

	
	
	
	0,00 

	
	Man.veícs (3anos)
	0
	13.680,00 

	
	Administração IFPR realizado/a realizar 
	R$41,29/há/ano
	0,00 

	2
	Soma Infraestrutura/Equipamentos
	 
	 
	920.787,24 

	
	
	
	
	 

	3
	Total (1 + 2)
	 
	 
	2.022.080,57 

	
	% participação
	 
	 
	21,65 

	4
	Custos a ressarcir pelo Parceiro Executor
	 
	 
	2.647.408,94 

	5
	Total (3-4)
	 
	 
	4.669.489,51 

	
	% participação final
	 
	 
	50,00 


11.4. Cálculo de investimentos necessários e participação.

	INVESTIMENTOS REALIZADOS E A REALIZAR (PROJEÇÃO)

	RESPONSÁVEL
	REALIZADO
	A REALIZAR
	TOTAL
	PARTICIPAÇÃO (%)

	ADMINISTRADOR
	4.148.714,02 
	520.775,49 
	4.669.489,51 
	50,00 

	PARCEIRO EXECUTOR
	0,00 
	4.669.489,51 
	4.669.489,51 
	50,00 

	TOTAL
	4.148.714,02 
	5.190.265,00 
	9.338.979,02 
	100,00 


11.5. Previsão Receita Bruta.

	 
	Classe Diamétrica
	M3/HA.
	PREÇO UNIT M3
	VR HÁ
	HECTARES
	VALOR TOTAL

	1° DESBASTE
	.8-18
	74,30 
	17,00 
	1.263,10 
	1.085,17 
	1.370.678,23 

	 
	.18-25
	8,00 
	31,00 
	248,00 
	1.085,17 
	269.122,16 

	 
	.25-35
	0,00 
	49,00 
	0,00 
	1.085,17 
	0,00 

	 
	ACIMA35
	0,00 
	64,00 
	0,00 
	1.085,17 
	0,00 

	 
	 
	82,30 
	 
	 
	 
	1.639.800,39 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2° DESBASTE
	.8-18
	76,40 
	17,00 
	1.298,80 
	1.085,17 
	1.409.418,80 

	 
	.18-25
	82,00 
	31,00 
	2.542,00 
	1.085,17 
	2.758.502,14 

	 
	.25-35
	11,50 
	49,00 
	563,50 
	1.085,17 
	611.493,30 

	 
	ACIMA35
	0,00 
	64,00 
	0,00 
	1.085,17 
	0,00 

	 
	 
	169,90 
	 
	 
	 
	4.779.414,24 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.8-18
	45,41 
	17,00 
	771,97 
	1.085,17 
	837.718,68 

	CORTE CASO
	.18-25
	131,10 
	31,00 
	4.064,10 
	1.085,17 
	4.410.239,40 

	 
	.25-35
	143,00 
	49,00 
	7.007,00 
	1.085,17 
	7.603.786,19 

	 
	ACIMA35
	3,60 
	64,00 
	230,40 
	1.085,17 
	250.023,17 

	 
	 
	323,11 
	 
	 
	 
	13.101.767,44 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	575,31 
	 
	 
	 
	19.520.982,07 

	
	
	% Partic.Parceiro Executor
	 
	 
	50,00 
	9.760.491,04 

	
	
	% arrend.s/vr.Receita do Parc.Executor
	 
	 
	20,00 
	1.952.098,21 

	
	
	n° /Vr.Parcelas
	 
	 
	16,00 
	122.006,14 


11.6. Croquis de acesso e localização do objeto
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11.7. Operações a realizar e cronograma físico de execução

	
	PROJETO RIBEIRÃOZINHO
	
	
	
	
	
	
	
	

	MUNIC
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	41,14
	2004
	taeda
	12
	41,14
	41,14
	41,14
	41,14
	41,14

	CASTRO
	2
	33,92
	2004
	taeda
	12
	33,92
	33,92
	33,92
	33,92
	33,92

	CASTRO
	3
	23,82
	2004
	taeda
	12
	23,82
	23,82
	23,82
	23,82
	23,82

	CASTRO
	4
	29,74
	2004
	taeda
	12
	29,74
	29,74
	29,74
	29,74
	29,74

	CASTRO
	5
	12,14
	2008
	taeda
	8
	12,14
	12,14
	12,14
	12,14
	12,14

	CASTRO
	6
	7,49
	2008
	taeda
	8
	7,49
	7,49
	7,49
	7,49
	7,49

	 
	 
	148,25
	 
	 
	 
	148,25
	148,25
	148,25
	148,25
	148,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO RIBEIRÃO DAS AREIAS 1
	
	
	
	
	
	
	

	MUNIC
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	21,59
	2006
	taeda
	10
	21,59
	21,59
	21,59
	21,59
	21,59

	CASTRO
	2
	22,59
	2005
	taeda
	11
	22,59
	22,59
	22,59
	22,59
	22,59

	CASTRO
	3
	10,82
	2006
	taeda
	10
	10,82
	10,82
	10,82
	10,82
	10,82

	CASTRO
	4
	18,3
	2006
	elliottii
	10
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3

	 
	 
	73,3
	 
	 
	 
	73,3
	73,3
	73,3
	73,3
	73,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO RIBEIRÃO DAS AREIAS 2
	
	
	
	
	
	
	

	MUNIC
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	41,29
	2005
	taeda
	11
	41,29
	41,29
	41,29
	41,29
	41,29

	CASTRO
	2
	17,26
	2005
	taeda
	11
	17,26
	17,26
	17,26
	17,26
	17,26

	CASTRO
	3
	28,89
	2005
	taeda
	11
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89
	28,89

	CASTRO
	4
	27,81
	2005
	taeda
	11
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81
	27,81

	 
	 
	115,25
	 
	 
	 
	115,25
	115,25
	115,25
	115,25
	115,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO RIBEIRÃO DAS AREIAS 3
	
	
	
	
	
	
	

	MUNIC
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	32,72
	2006
	taeda
	12
	32,72
	32,72
	32,72
	32,72
	32,72

	CASTRO
	2
	24,58
	2006
	taeda
	12
	24,58
	24,58
	24,58
	24,58
	24,58

	CASTRO
	3
	20,58
	2006
	taeda
	12
	20,58
	20,58
	20,58
	20,58
	20,58

	CASTRO
	4
	22,75
	2006
	taeda
	12
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75

	CASTRO
	5
	13,11
	2006
	taeda
	12
	13,11
	13,11
	13,11
	13,11
	13,11

	CASTRO
	6
	33,31
	2006
	taeda
	12
	33,31
	33,31
	33,31
	33,31
	33,31

	
	 
	147,05
	 
	 
	 
	147,05
	147,05
	147,05
	147,05
	147,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO RIBEIRÃO DAS AREIAS 4
	
	
	
	
	
	
	

	MUNIC
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	19,06
	2006
	taeda
	12
	19,06
	19,06
	19,06
	19,06
	19,06

	CASTRO
	2
	34,77
	2006
	taeda
	12
	34,77
	34,77
	34,77
	34,77
	34,77

	CASTRO
	3
	30,64
	2006
	taeda
	12
	30,64
	30,64
	30,64
	30,64
	30,64

	CASTRO
	4
	20,52
	2006
	taeda
	12
	20,52
	20,52
	20,52
	20,52
	20,52

	CASTRO
	5
	31,9
	2006
	taeda
	12
	31,9
	31,9
	31,9
	31,9
	31,9

	CASTRO
	6
	32,44
	2006
	taeda
	12
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44
	32,44

	CASTRO
	7
	9,51
	2007
	taeda
	13
	9,51
	9,51
	9,51
	9,51
	9,51

	 
	 
	178,84
	 
	 
	 
	178,84
	178,84
	178,84
	178,84
	178,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO HERVAL 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	MUNIC
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	25,85
	2005
	taeda
	11
	25,85
	25,85
	25,85
	25,85
	25,85

	CASTRO
	2
	32,77
	2005
	taeda
	11
	32,77
	32,77
	32,77
	32,77
	32,77

	CASTRO
	3
	36,3
	2005
	taeda
	11
	36,3
	36,3
	36,3
	36,3
	36,3

	CASTRO
	4
	13,6
	2005
	taeda
	11
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6

	CASTRO
	4A
	12,42
	2005
	taeda
	11
	12,42
	12,42
	12,42
	12,42
	12,42

	 
	 
	120,94
	 
	 
	 
	120,94
	120,94
	120,94
	120,94
	120,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO HERVAL 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	MUNIC
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	16,95
	2003
	elliottii
	9
	27,95
	28,95
	29,95
	30,95
	31,95

	CASTRO
	2
	44.19
	2006
	taeda
	10
	44.30
	44.31
	44.32
	44.33
	44.34

	CASTRO
	3
	23,44
	2006
	taeda
	10
	23,44
	23,44
	23,44
	23,44
	23,44

	 
	 
	84,58
	 
	 
	 
	84,58
	84,58
	84,58
	84,58
	84,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO HERVAL 6
	
	
	
	
	
	
	
	

	MUNIC
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	21,4
	2007
	taeda
	13
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4

	CASTRO
	2
	25,64
	2006
	taeda
	12
	25,64
	25,64
	25,64
	25,64
	25,64

	CASTRO
	3
	18,23
	2007
	taeda
	13
	18,23
	18,23
	18,23
	18,23
	18,23

	CASTRO
	4
	14,26
	2006
	taeda
	12
	14,26
	14,26
	14,26
	14,26
	14,26

	CASTRO
	5
	32,1
	2007
	taeda
	13
	32,1
	32,1
	32,1
	32,1
	32,1

	CASTRO
	6
	23,45
	2007
	taeda
	13
	23,45
	23,45
	23,45
	23,45
	23,45

	 
	 
	135,08
	 
	 
	 
	135,08
	135,08
	135,08
	135,08
	135,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJETO ÁGUA BRANCA
	
	
	
	
	
	
	
	

	MUNIC
	TLH
	Á. MEDIDA
	ANO PLANTIO
	ESPÉCIE
	IDADE
	Roçada
	Poda única
	1º Desb
	2º Desb
	Corte raso

	CASTRO
	1
	8,37
	2006
	taeda
	10
	8,37
	8,37
	8,37
	8,37
	8,37

	CASTRO
	2
	14,43
	2006
	taeda
	10
	14,43
	14,43
	14,43
	14,43
	14,43

	CASTRO
	3
	20,8
	2006
	taeda
	10
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8

	CASTRO
	4
	27,85
	2006
	taeda
	10
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85

	CASTRO
	5
	20,43
	2006
	taeda
	10
	20,43
	20,43
	20,43
	20,43
	20,43

	 
	 
	91,88
	 
	 
	 
	91,88
	91,88
	91,88
	91,88
	91,88

	Total
	 
	1095,17
	 
	 
	 
	1.095,17 
	1.095,17 
	1.095,17 
	1.095,17 
	1.095,17 


11.8 Hectares e respectivo ano de Plantio de cada Projeto 
	
	Ano de Plantio/hectares

	Projetos
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	t.ha

	Ribeirãozinho
	0,00 
	118,62 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	19,63 
	0,00 
	138,25 

	Ribeirão das Areias 1
	0,00 
	0,00 
	22,59 
	50,71 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	73,30 

	Ribeirão das Areias 2
	0,00 
	0,00 
	115,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	115,25 

	Ribeirão das Areias 3
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	147,05 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	147,05 

	Ribeirão das Areias 4
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	169,33 
	9,51 
	0,00 
	0,00 
	178,84 

	Herval 4
	0,00 
	0,00 
	120,94 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	120,94 

	Herval 5
	17,10 
	0,00 
	0,00 
	67,48 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	84,58 

	Herval 6
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	45,94 
	89,14 
	0,00 
	0,00 
	135,08 

	Água Branca
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	91,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	91,88 

	soma
	17,10 
	118,62 
	258,78 
	572,39 
	98,65 
	19,63 
	0,00 
	1.085,17 
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